АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Корекозево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10  » декабря 2024 года                                                                № 87

О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Благоустройство и озеленение

территории в сельском поселении

«Село Корекозево», утвержденную постановлением

Администрации сельского поселения «Село Корекозево»

от 31 декабря 2019 года №66

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»,  Уставом сельского поселения «Село Корекозево», администрация сельского поселения «Село Корекозево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Корекозево», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Корекозево» от 31 декабря 2019  года № 66, изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального размещения на официальном сайте муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения:                                                              В.В. Дроздов

Приложение №1

к постановлению от  « 10   »   декабря 2024 г. № 87

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение

территории в сельском поселении

«Село Корекозево»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

сельского поселения  " Село Корекозево»

«Благоустройство и озеленение

территории в сельском поселении «Село Корекозево»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Корекозево» |
| --- | --- |
| 2."Участники муниципальной программы" | Администрация сельского поселения «Село Корекозево» |
| 3. Цели муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство парка в поселении, увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Село Корекозево» |
| 4. Задачи муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения; |
| 5. Индикаторы муниципальной программы | Благоустройство территории |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2027 гг. |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе: - средства бюджетов поселения – 19318,59 |
| Ожидаемые результаты | - улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения; - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства |

<*> При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм строка 2 "Соисполнители муниципальной программы" излагается в следующей редакции: "Участники муниципальной программы".

## Раздел 1

## "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Приоритетами программы являются комплексное развитие и благоустройство сельского поселения «Село Корекозево», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей. 
	Задачами Программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения. 
	Ожидаемые результаты:

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения «Село Корекозево»; 
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;

## - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения; 
- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства

## Раздел 2

## "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы"

Разработка целевой Программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения «Село Корекозево»  обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в повышении защитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности городских зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства населенных пунктов района, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, постоянно трансформируется в пространстве и во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции.

Ежегодно за счет средств местного бюджета, а также за счет средств предприятий в поселении выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения, а также созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и исполнительским мастерством. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения «Село Корекозево», под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

## Раздел 3

## «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы"

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство сельского поселения «Село Корекозево», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Задачами Программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения.

Ожидаемые результаты:

-улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения «Село Корекозево»

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.

Сроки и этапы реализации программы 2020-2027 годы.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

| N№п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | ЕЕд. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы | Год разработки муниципальной программы 2019 год |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | увеличение зеленых насаждений | шт. | 208 |  | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 |  | установка малых архитектурных форм | шт. | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3 |  | установка детских игровых и спортивных элементов | шт. | 9 |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 |  | Исполнение полномочий по содержанию мест захоронения | шт. | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 |  | Обслуживание территории мест общего пользования | га. | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 6 |  | Установка светильников уличного освещения | шт. | 10 |  | 14 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 7 |  | Содержание колодцев | шт. | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 8 |  | Постановка на учет бесхозяйного имущества | шт. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 |  | Благоустройство мест общего пользования (участие в программах) | шт. | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

<*> При включении новых индикаторов (показателей) над их значениями за год, в котором они включаются, ставится сноска "<*>"

## Раздел 4

## "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение

территорий в сельском поселении «Село Корекозево»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 11 | Уличное освещение | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево | 4564,2 | 627,2 | 617,0 | 530,0 | 590,0 | 590,0 | 560,0 | 550,0 | 500,0 |
| .2. | Организация и содержание мест захоронения «*» | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево» | 228,1 | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 33 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов сельского поселения для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет: в том числе областной бюджет | 311,3 | 251,3 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МР | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 4. | Реализация мероприятий на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево» | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реализация общественно значимых проектов по направлениям в благоустройстве сельских территорий(обеспечение комплексного развития сельских территорий) | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево» | 5188,0 | 1883,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,0 | 0 | 2979,6 |
| 6. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево» | 5617,09 | 1001,9 | 1322,8 | 317,4 | 647,93 | 1405,74 | 664,07 | 232,97 | 24,28 |
| 7. | Реализация мероприятий в области земельных отношений «*» | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет сельского поселения «Село Корекозево» | 248 ,0 | 0 | 48,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 8. | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры МО, основанных на местных инициативах: «Обустройство детской площадки» | 2020-2027 | Администрация СП. | Бюджет: областной средства населения | 2011,1 | 0 | 1036,1 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 968,1 | 0 | 968,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 68,0 | 0 | 0 | 68.0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 19318,59 | 3847,9 | 4126,7 | 1212,4 | 1602,93 | 2504,74 | 1625,07 | 818,97 | 3539,88 |